Інформаційна довідка з питання поводження з тваринами

В м. Миколаєві за підрахунками громадських організацій проживає близько 100 тис. домашніх тварин, за інформацією, що наявна в департаменті ЖКГ ММР  - близько 1 - 5 тис. тварин.

Протягом 2013 року, за інформацією управління охорони здоров’я ММР, зареєстровано 1293 укуси собак, з них 816 укусів домашніми тваринами і 477 – безпритульними. З початку 2014 року зареєстровано 235 укусів: 170 – домашніми тваринами і 65 – безпритульними.

Для вирішення ситуації, що склалась у сфері поводження з тваринами необхідно:

- ввести в експлуатацію пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна, буд. 36;

- налагодити роботу КП ММР «Центр захисту тварин»;

- продовжити реєстрацію домашніх тварин методом електронного чіпування;

- посилити контроль за дотриманням Правил утримання собак та котів в м. Миколаєві.

Відповідно до проектних рішень, вартість реконструкції колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна, буд. 36 становить 4357,184 тис. грн.

Реконструкція триває з жовтня 2012 року, вже виконано робіт на суму більше 1450 тис. грн. (підготовчі роботи з розбирання стін, вікон та дверей, штукатурка внутрішніх та зовнішніх стін, прокладка трубопроводу водопостачання та каналізації, влаштування систем сигналізації, будівельна готовність об’єкту – 32 %). Через затримки у фінансуванні управлінням Державної казначейської служби, роботи не були виконані згідно графіку. На сьогодні кредиторська заборгованість перед підрядником за виконані роботи становить близько 130 тис. грн.

Для  завершення реконструкції  колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна, буд. 36 у 2014 році в березні було оголошено тендерну закупівлю, яка не відбулась через відсутність учасників. Повторно планується провести тендер в липні 2014 року.

Кількість безпритульних тварин в місті складає близько 10 тис. З початку року зареєстровано 255 звернень громадян з питання поводження з безпритульними тваринами.

З 1 квітня по 23 травня 2014 року міжнародною зоозахисною організацією «Фір Пфотен Інтернешнл» проводилися роботи в м. Миколаєві щодо надання допомоги безпритульним тваринам (стерилізація, вакцинація ідентифікація та реєстрація стерилізованих собак). Всього було простерилізовано та щеплено від сказу понад 470 безпритульних тварин, включаючи 15 кішок. Деяким тваринам була надана також інша ветеринарна допомога, в тому числі 7 собак було врятовано після отруєння.

Бюджетні кошти на виконання робіт не виділялись.